|  |
| --- |
| Утверждаю:  Главный инженер филиала  АО «НЭСК-электросети»  «Ейскэлектросеть»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_Подушко В.В.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

Согласованно:

Исполняющий обязанности

Главы Ейского городского

поселения Ейского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скачедуб А.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

ПЛАН-ГРАФИК

вывода в ремонт оборудования по филиалу «Ейскэлектросеть» на Февраль 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование присоединения** | **Вид ремонта** | **Дата ввода в ремонт оборудования** | **Руководитель работ** |
| **Капитальный – текущий ремонт оборудования** | | | | |
| **Отдел ВЛ** | | | | |
| 2 | ВЛ-6 кВ прис. «ПС Ейск- Е-12 – РП-1» | Текущий ремонт оборудования | 01-03.02.2021г.  08:00 – 17:00 |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 136 руб. «Первомайская» | Текущий ремонт оборудования | 08-12.02.2021г.  08:00 – 17:00 |  |
| **Отдел КЛ** | | | | |
| 1 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-177- ж/д Калинина 279 | Капитальный ремонт | 01-15.02.2021г.  08:00 – 17:00 |  |
| 2 | Кабельная линия 6кВ от РП-6 до ТП-146п | Капитальный ремонт | 15-30.02.2021г.  08:00 – 17:00 |  |

И.о. начальника отдела ВЛ В.В. Гавриков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела КЛ Д.С. Пенчук \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник ОДС О.В. Дзгоева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_