Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 09.03.21 по 12.03.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 08.03.21  Понед. | | 1 |  |  |  | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 09.03.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Гагарина» ЗТП-37 | Ул. Гагарина 130-158, 53, ул. Международная 45-51 | Монтаж СИП от оп №4-12 до №4-14. Переключение абонентов | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Мечникова» КТП-166  ВЛ-0,4кВ «Рынок» КТП-166  ВЛ-10кВ ЗТП-32-КТП-166 | Северный рынок, ул. Мечникова 31-43, 30-60, ул. Заслонова 31-59, 46-60, ул. Торговая 29-39,30-44 | Монтаж СИП | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 10.03.21  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-14-КТП-169 |  | Монтаж опоры, траверс, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ ЗТП-14-КТП-169 |  | Монтаж РЛК на опоре №4, контур заземления, опуск | 8-00 17-00 |
| 11.03.21  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-14-КТП-169-ЗТП-104  ВЛ-10кВ ЗТП-166-КТП-103-ЗТП-50  ВЛ-0,4кВ «Мечникова» КТП-166  Совместно с ТП-14, ТП-103 | ул. Мечникова 31-43, 30-60, ул. Заслонова 31-59, 46-60, ул. Торговая 29-39,30-44, Мельница, Баньков, ул. Красина 81, ул. Мечникова 18-28,13-27, ул. Торговая 12-28,13-27, ул. Бабушкина 14-28 | Монтаж провода | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 12.03.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-77  ВЛ-0,4кВ «Шаумяна» ЗТП-77 |  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-77. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Горгаз, ДРСУ,  Ул. Победы 2-32,1, ул. Воровского 84-94, ул. Лихачева 49-59, 3-91, ул. Невского 45-59,48-58, ул. Руставели 45-59,48-58, ул. Шаумяна 1-45,4-40, ул Братская 23-47,34-60, ул Красина 78-88 | ТО | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-