Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 07.06.21 по 11.06.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 07.06.21  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Халтурина» КТП-173 | Ул.Халтурина №18/1 | Монтаж СИП 60 м. | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-3-ЗТП-106  ВЛ-0,4кВ «пер.Труда» КТП-156 | Ул.Офицерская №55-95 №54-106 | Обрезка ДКР, вывоз веток. Ул Офицерская, 80 | 12-45 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Халтурина №53  Казачий рынок  Ул.Халтурина №18/1 | ТО | 8-00 12-00 |
|  |  |  | Покосы | 12-45 17-00 |
| 08.06.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2  ВЛ-0,4кВ «Краснодарское» КТП-15 | Ул.Краснодарская №1-51  Ул.Садовая №2-32 №61-113 | Переключение потребителей, выправка опор 2 шт. | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 09.06.21  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-75-КТП-137  ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-31 | Ул.Воровского №51-55 №48-52  Ул.Д.Бедного №66-86  Пер.Воровского №1-33 №4-28 | Монтаж опор 6шт., обрезка ДКР. Тех прис.ул.Д.Бедного,54. | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 10.06.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-31  ВЛ-0,4кВ «Д. Бедного» ЗТП-31 | Ул.Воровского №51-55 №48-52  Ул.Д.Бедного №40-86 №39-71  Ул.красина №46-62  Пер.Воровского №1-33 №4-28 | Монтаж опор 6шт. Тех прис.ул.Д.Бедного,54 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-133. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Жуковского №89-103  Ул.Чернышевского №69-105 №68-104  Ул.Победы №121-139 №264-274 | Текущий ремонт. ВН-1шт., РПС-250-2шт. | 8-00 17-00 |
| 11.06.21  Пятница | | 1 | КТП-1201 | Без производства отключений | Монтаж опор 4-шт. Тех прис.пр-д Железнодорожный,6 | 8-00 15-30 |
| 2 |  |  | Покосы | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-