Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 26.07.21 по 30.07.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 26.07.21  Понед. | | 1 | ТП-61 | Без отключений | Установка опор ВЛИ-0,4кВ. ПВД | 8-00 17-00 |
| 2 | Монтаж шлейфов КЛ-10кВ ТП-136-ТП-154 | Без погашения потребителей |  | 8-00  17-00 |
| 2 | КТП-103 | Ул. Мечникова 13-28, ул. Торговая 12-27, ул. Бабушкина 14-28, ул. Красина 81-83 | Покраска | 8-00 17-00 |
| 27.07.21  Вторн. | | 1 | ТП-61 | Без отключений | Установка опор ВЛИ-0,4кВ. ПВД | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-123. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Профсоюзная 16-73, ул. Таллалихина 1-34, ул. Урожайная 1-40, ул. Новая 1-48, ул. Центральная 4-35, ул. Абрикосовая 2-19, ул. Ломоносова 5-36, ул. Офицерская 1-28, ул. Тимашенко 24-59, ул. Железнодорожная 33-43, пер. Горный | ТР. Замена лин.выхода | 8-00 17-00 |
| 28.07.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Жуковского» ЗТП-13  ВЛ-10кВ ЗТП-13-КТП-143 | Ул. Победы  №101-119  Ул. Жуковского  №62-88,№47-71.  Пер. Октябрьский  №1-15,4-14  Пер. Базовский  №1-11,4-12  Пер. Украинский  №1-9,4-12  Ул. Луговая  №40-54 | Монтаж треноги оп.№14, замена оп.№15-9 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-81. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | АЗС, вторсырье, склад цемента | ТО | 8-00 17-00 |
| 29.07.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Д. Бедного» ЗТП-31 |  | Тех. Прис. Д. Беддного,54 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-31. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т»  Совместно с КТП-137 | Ул. Д. бедного 39-86, ул. Красина 46-62, ул. Воровского 43-82, ул. Б. Хмельницкого 37-68, п-д Красина, п-д Воровского, ул. Автомобилистов , пер. весенний, ул. Филатова 31-92 | Монтаж РПС, лин. выход | 8-00 17-00 |
| 30.07.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Жуковского» ЗТП-13 | Ул. Победы  №101-119  Ул. Жуковского  №62-88,№47-71.  Пер. Октябрьский  №1-15,4-14  Пер. Базовский  №1-11,4-12  Пер. Украинский  №1-9,4-12  Ул. Луговая  №40-54 | Демонтаж опор, переключение потребителей | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы. Работа по замечаниям | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-