Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 23.08.21 по 27.08.21.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 23.08.21Понед. | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-30-ЗТП-29 | Без погашения потребителей  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-156-КТП-123ВЛ-0,4кВ «Ломоносова» КТП-156ВЛ-0,4кВ «Магазин» КТП-156 | Ул. Ломоносова№47-93,38-88Ул. Вишневая№4-18,3-13 | Замена опоры №4/12 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-30. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ЦРБ, Ул. Леонтьева 14-41, ул. Школьная 121-137ул. Пирогова 2-22 пр. Пирогова 1-9ул. Воровского 26-43 | Капитальный ремонт | 8-0017-00 |
| 24.08.21Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ «Первомайская» КТП-84ВЛ-0,4кВ «Калинина» КТП-84 | Ул. Первомайская№48-64Ул. Калинина№1-71,4-66Ул. Чичерина№1-35,4-40Пр-д Кочубея№1-19,2-38Ул. Революционная№286-346Ул. Котовского№20-46,41-53 | Тех. Прис. Некрасов. | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ КТП-76ВЛ-10кВ КТП-76-КТП-180 | Магнит ул. Халтурина 65Тепловые сети | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-76. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж СИП  | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-84. РУ-10кВВЛ-0,4кВ «Первомайская» КТП-84ВЛ-0,4кВ «Калинина» КТП-84 | Ул. Первомайская№48-64Ул. Калинина№1-71,4-66Ул. Чичерина№1-35,4-40Пр-д Кочубея№1-19,2-38Ул. Революционная№286-346Ул. Котовского№20-46,41-53 | Монтаж кабельной вставки КЛ-10кВ, рытье траншеи  | 8-00 17-00 |
| 25.08.21Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | Ул. Калинина№212-234,271-287Ул. Лозового №24-46Ул. Революционная№548-570Ул. Колхозная№9-33Пр. Колхозный№1-19,2-28 | Монтаж опор | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-90-КТП-144-ЗТП-97-ЗТП-104ВЛ-0,4кВ «Мичурина» КТП-166 | Ул. Торговая№29-39,30-44Ул. Мечникова№31-43,30-60Ул. Заслонова№31-59,46-60 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы | 8-00 17-00 |
| 26.08.21Четверг | 1 | ЗТП-61 | Без погашения потребителей | Монтаж опор, СИП | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы | 8-00 17-00 |
| 27.08.21Пятница | 1 | ЗТП-61 | Без погашения потребителей | Монтаж опор, СИП | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-