Приложение 10

к Регламенту информационного взаимодействия

между Контакт-центром и структурными подразделениями АО «НЭСК-электросети»

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети»

«Лабинскэлектросеть» с 02.08.21 по 06.08.21.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Жуковского» ЗТП-13 | ул.Жуковского,84, торговый павильон У Шурика 79628515178  склад-магазин №94, ул.Победы,264 79184439830 | ***Ул. Победы***  ***№101-119***  ***Ул. Жуковского***  ***№62-88,№47-71.***  ***Пер. Октябрьский***  ***№1-15,4-14***  ***Пер. Базовский***  ***№1-11,4-12***  ***Пер. Украинский***  ***№1-9,4-12***  ***Ул. Луговая***  ***№40-54*** | 02.08.21  8-00 | 05.08.21  17-00 | ***Демонтаж опор, переключение потребителей*** |
| 2 | ВЛ-0,4кВ «пр.№4» КТП-1201 | Жилой сектор | с/т Кавказ.улСадовая.улФруктовая.улДорожная. | 02.08.21  12-45 | 02.08.21  17-00 | Выпрака опоры №25 |
| 3 | КЛ-10кВ ЗТП-61-КТП-84 |  |  | 02.08.21  8-00 | 02.08.21  17-00 | Вскрытие грунта, разрезание, испытание КЛ-10кВ |
| 4 | ВЛ-10кВ ЗТП-48-ЗТП-46  ВЛ-10кВ ЗТП-46-КТП-105  ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-46  ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-48 |  | ***Ул. Химическая 87-122, пер. западный 1-17, пер. родниковский 1-17, ул. Турчанинова 60-86, 69-89, ул. Воровского 1-23, ул. Школьная 34-97, пр. школьный 1-33,*** | 03.08.21  8-00 | 03.08.21  17-00 | Обрезка ДКР |
| 5 | ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-42 | Автомойка 918 467 82 58  Ермолинские полуфабрикаты 89529797777  Аптека Красина55 7-25-58 | ***Ул. Гагарина 3-46, ул. К.Маркса 93-118 , 40 лет Октября 90-117*** | 03.08.21  12-45 | 03.08.21  17-00 | Обрезка ДКР, ул. Гагарина,34 |
| 6 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61  ТП-84. РУ-10кВ |  |  | 03.08.21  8-00 | 03.08.21  17-00 | Монтаж вставки до РУ-10кВ КТП-84, соединительные муфты |
| 7 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-66 |  | Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16 | 04.08.21  8-00 | 04.08.21  12-00 | Монтаж анкерной опоры |
| 8 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-29 |  | ***Ул. Пирогова 24-46, ул. Военная 66-88, ул. Энгельса 67-70*** | 04.08.21  12-45 | 04.08.21  17-00 | Монтаж полнофазного режима от оп.№10 до №17 |
| 9 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66. Совместно с ТП-66,94 |  | ***Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16*** | 04.08.21  8-00 | 04.08.21  17-00 | Подготовка площадки КТП |
| 10 | ВЛ-0,4кВ «пр.№3» КТП-234  ВЛ-10кВ ВЛ-3-КТП-234 |  | ***СНТ Рассвет*** | 05.08.21  8-00 | 05.08.21  17-00 | Тех. Прис. Киселев А.Л. |
| 11 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66. Совместно с ТП-66,94 |  | ***Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16*** | 05.08.21  8-00 | 05.08.21  17-00 | Подготовка площадки КТП |
| 12 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 |  | Пер. Колхозный 1-22, ул. Лозового 24-46, ул. Революционная 548-570. Ул. Калинина 214-287 | 06.08.21  8-00 | 06.08.21  17-00 | Замена опор ППР-2021 |
| 13 | ЗТП-30. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ***ЦРБ, Ул. Леонтьева 14-41, ул. Школьная 121-137, ул. Пирогова 2-22, пр. Пирогова 1-9, ул. Воровского 26-43*** | 06.08.21  08-00 | 06.08.21  15-30 | Капитальный ремонт. |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |