Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 09.08.21 по 13.08.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 09.08.21  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-29 | Ул. Пирогова 24-46, ул. Военная 66-88, ул. Энгельса 67-70 | Монтаж полнофазного режима от оп.№10 до №17. (Вывоз веток) | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Суворовский» ЗТП-13 | Ул.Октябрьская №144-156 №149-161  Ул.Кубанская №1-15 №2-22  Ул.Заводская №119-135 №124-134  Ул.Жуковского №35-43  Пр.Суворовский №22-34 | Кубанская,18 жалоба. (Вывоз веток) | 12-45  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, разрезание, испытание КЛ-10кВ. (Вывоз веток) | 8-00  17-00 |
| 10.08.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «пр.№3» КТП-234  ВЛ-10кВ ВЛ-3-КТП-234 | СНТ Рассвет | Тех. Прис. Киселев А.Л. Опоры СВ-95  6 шт. | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, прокладка КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 11.08.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «пр.№3» КТП-234  ВЛ-10кВ ВЛ-3-КТП-234 | СНТ Рассвет | Тех. Прис. Киселев А.Л. СИП 3х70 L-250м. | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Монтаж муфт на КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 12.08.21  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66-КТП-94 Совместно с ТП-66,94  ВЛ-0,4кВ «Пушкина» ЗТП-37  ВЛ-0,4кВ «Водопроводная» ЗТП-37 | Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16 | Монтаж анкерной опоры СВ-110. Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66-КТП-94. Совместно с ТП-66,94 | Подготовка площадки КТП | 8-00 17-00 |
| 13.08.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Гаражи» ЗТП-1202 |  | Тех. Прис. Красная, 388 (почта) | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-30. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ЦРБ, Ул. Леонтьева 14-41, ул. Школьная 121-137, ул. Пирогова 2-22, пр. Пирогова 1-9, ул. Воровского 26-43 | Капитальный ремонт | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-