Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 13.09.21 по 17.09.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 13.09.21  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» ЗТП-27  ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179  ВЛ-0,4кВ « » КТП-147 | Ул. Аргономическая  №12-34,21-29  Ул. Халтурина  №57-59  Ул. Горького  №84-126,65-97 | Монтаж опор. Тех. прис. Тарасевич | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-62. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Гагарина №41-73 №116-128  Проезд Звездный №26-50, 7  Ул. Пушкина №53-63  Ул. Селиверстова  №2-32 №1-17 | ТО | 8-00  17-00 |
| 14.09.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-30 | Ул. Пирогова  №2-22  Ул. Школьная №121-137  Ул. Леонтьева №14-22,17-41 | Монтаж опор. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-149-ЗТП-145-ЗТП-95 | Без погашения потребителей | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры ТП, обкосы, уборка в ТП | 8-00 17-00 |
| 15.09.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-30 | Ул. Пирогова  №2-22  Ул. Школьная №121-137  Ул. Леонтьева №14-22,17-41 | Монтаж опор. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-149-ЗТП-145-ЗТП-95 | Без погашения потребителей | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-157. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Р.Люксембург  №14-32,9-25  Пр-д Чапаева №1-11,2-20  Ул. Химическая  №109-119  Ул. Ленина  №2-50,1-47  Ул. Артиллерийская №22-32,23-25  Ул. Чапаева №6-24,1-13  Пер. Речной  №2-8,1-7  Пер. Ленинградский  №4-10,3-21 | ТО | 8-00 17-00 |
| 16.09.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65  ВЛ-10кВ Л-1-12-ЗТП-1 (РЭС ПЗ-10кВ в пролете опор №10-№11) | Ул. Калинина  №212-234,271-287  Ул. Лозового  №24-46  Ул. Революционная №548-570  Ул. Колхозная №9-33  Пр. Колхозный  №1-19,2-28 | Монтаж опор. Анкерная-2шт.; промежут.1-шт | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Подготовка площадки КТП-135 (с представителями согласовать) | 8-00 17-00 |
| 17.09.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-48 | Пр-д Школьный  №1-33,2-16  Ул. Школьная №65-97,34-52  Ул. Турчанинова  №71-89  Ж\Д Турчанинова  №86/1  Ж/Д Ленина  №1/1  Ул. Воровского  №27-31 | Обрезка ДКР от оп.№6 до № 15 | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-42 | Ул. К.Маркса  №95-127,112-146  Ул. Гагарина №1-19,2-46  Ул. 40 лет Октября  №101-111,88-96 | Обрезка ДКР от оп.№6-12 до № 6-13 | 12-30 15-30 |
| 1 | ВЛ-10кВ БКТП-26-КТП-168 | Без погашения потребителей | Установка опоры СВ-110 | 8-00 12-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, вывоз веток | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-