Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 20.09.21 по 24.09.21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 20.09.21  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-23-ЗТП-27-КТП-179-КТП-147  ВЛ-0,4кВ «Горького» ЗТП-27  ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179  ВЛ-0,4кВ «Эльбрус» КТП-147 | Ул. Агрономическая  №12-34,21-29  Ул. Халтурина  №57-59  Ул. Горького  №84-126,65-97, ТЦ | Монтаж СИП 3х70 (270м.). Тех. прис. Тарасевич.  Монтаж лин. выхода | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-27 | Ул. Горького 65-104, ул. Агрономическая 12-29, ул. Толстого 148-215, ТЦ | Монтаж лин. Выхода на ЗТП-23 | 8-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-23. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Пушкина  №99-117  Ул. Константинова  №21-55,26-44  Ул. Толстого  №133-157,136-140  Ул. Турчанинова  №343-383,300-350  Ул. Тургенева  №43-57,44-62 | Монтаж лин-го выхода пр. Халтурина | 8-00  12-00 |
| 2 | КТП-179. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Горького 110-126 | Монтаж лин-го выхода пр. Абонентское | 8-00 17-00 |
| 21.09.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-30-ЗТП-48  ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-30 | Ул. Пирогова  №2-22  Ул. Школьная  №121-137  Ул. Леонтьева  №14-22,17-41 | Монтаж СИП 3х70 (400 м.), переключение потребителей ППР2021 | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Подготовка КТП-135, покосы | 8-00 17-00 |
| А | ВЛ-10кВ ЗТП-22-КТП-152  ВЛ-10кВ ЗТП-22-ЦРП-1 |  | Заявка администрации №877 от 14.09.21 | 8-00  12-00 |
| 22.09.21  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-65  ВЛ-0,4кВ «ж/д Калинина, 305/3» ЗТП-130 | Калинина 305 | ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Достоевского» КТП-152 | Ул. Достоевского 38-65, ул. Первомайская 78-84, ул. Чичерина 39-60 | Монтаж опоры тех. Прис. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЦРП-1. РУ-10кВ. I-я С.Ш.-10кВ |  | ТО | 8-00 17-00 |
| 23.09.21  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1  ВЛ-10кВ КТП-135-ЗТП-96  ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135  ВЛ-0,4кВ «Мира» КТП-135 | Павильоны ул. Мира | Монтаж анкерной опоры, обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1  КТП-135. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т | Ул. Мира 2-22, ул. Халтурина 1-12, Красная 49 | Подготовка площадки. Тех прис. | 8-00 17-00 |
| 24.09.21  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-81 |  | Монтаж ПС-70 | 8-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-81. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Калинина 309, АЗС | Монтаж приемной траверсы ВЛ-10кВ | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-