Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 25.10.21 по 29.10.21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 25.10.21  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2 | Без погашения потребителей | Замена траверс ВЛ-10кВ. ППР-2021 (6 шт.) | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ БКТП-26-ЗТП-28  ВЛ-0,4кВ «Заезжая» ЗТП-28  ВЛ-0,4кВ «Шевченко» ЗТП-28 | Ул. Лермонтова  №65-75,80-88  Ул. Шевченко №93-103,92-94  Ул. Красноармейская  №59-63,58-66  Ул. Делегатская  №51-63  Ул. Заезжая  №1-69,4-44  Ул. Маяковского  №3-65,4-58  Ул. Коммунальная №3-65,6-54  Ул. Заводская  №59-65 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-28. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 8-00 17-00 |
| 26.10.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Победы» КТП-120  ВЛ-0,4кВ «Островского» КТП-120 | Ул. Шервашидзе  №99/2А-99/3,74-76  Ул. Пионерская  №73-79,66-70  Ул. Революционная №405-419,404-410  Ул. Победы  №193-251,530-542  Ул. Островского  №17-43,16-60 | Монтаж СИП 3х70 L-320м. тех.прис (Шервашидзе,78) | 8-00  17-00 |
| 2 | КТП-120. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж лин. выхода. ТО оборудования | 8-00  17-00 |
| 27.10.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | МКД Мира №311  Ул. Колхозная  №9-33  Пр-д Колхозный  №2-28,1-19  Ул. Революционная №548-570  Ул. Лозового  №24-46  Ул. Калинина  №212-234,271-287 | Монтаж СИП 3х50 L-350м. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-65. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 8-00 17-00 |
| 28.10.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Новая» КТП-16 | Без погашения потребителей | Монтаж опор 7шт. тех.прис (Рязанова, 4) | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-45. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Артиллерийская  №1-17,4-20  Ул. Военная №1-25,2-28  Ул. Энгельса  №1-27,4-22  Ул. Червонная  №19-27  Ул. Ленина  №49-83,52-86  Ул. К.Маркса  №3-45,2-44  Ул. Набережная №3-19,2-4  Дет.Сад №26 | ТО | 8-00 17-00 |
| 29.10.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Новая» КТП-16 | Ул. Шевченко  №1-17,2-16  Пр-д Набережный  №20-20/1  Ул. Лабинская  №1-75,2-68 | Монтаж СИП 3х70 L-200м. тех.прис (Рязанова, 4) | 8-00 15-30 |
| 2 | КТП-16. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж лин. выхода. ТО оборудования | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-