Приложение 10

к Регламенту информационного взаимодействия

между Контакт-центром и структурными подразделениями АО «НЭСК-электросети»

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети»

«Лабинскэлектросеть» с 4.10.21 по 8.10.21.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ***ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-179***  ***ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179*** |  | ***Ул. Агрономическая***  ***№12-34,21-29***  ***Ул. Халтурина***  ***№57-59***  ***Ул. Горького***  ***№84-126,65-97, ТЦ*** | 4.10.21  8-00 | 17-00 | ***Переключение абонентов*** |
| 2 | ***КТП-132. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т»*** | Жилой сектор | ***Ул. 2-я Аэродромная 2-16, ул. 1-я Аэродромная 2-15, ул. Крайняя 1-24*** | 4.10.21  8-00 | 17-00 | ***Замена трансформатора*** |
| 3 | ***ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-99*** |  | ***Ул. Красная 106-127, ул. 50 лет Октября 5-15, Д/С*** | 5.10.21  8-00 | 17-00 | ***Монтаж подвесной арматуры, СКЦ, выправка опоры, замена вводов. Тех.прис.д/с №5*** |
| 4 | ***ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-99*** |  | ***Ул. Красная 106-127, ул. 50 лет Октября 5-15, Д/С*** | 6.10.21  8-00 | 17-00 | ***Монтаж СИП 3х70 L-120м. Переключение абонентов.Тех.прис.д/с №5. Монтаж СИП от РУ-0,4кВ до опоры №1-2*** |
| 5 | ***КТП-99. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т»*** |  | ***Ул. Красная 106-127, ул. 50 лет Октября 5-15 Д/С*** | 6.10.21  8-00 | 17-00 | ***Монтаж лин.выхода ТО.*** |
| 6 | ***ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1***  ***ВЛ-10кВ КТП-135-ЗТП-96***  ***ВЛ-0,4кВ «Мира» КТП-135***  ***ВЛ-0,4кВ «Котельная» КТП-135***  ***ВЛ-0,4кВ «ж/д Красная 49» КТП-135***  ***ВЛ-0,4кВ «Павильон» КТП-135*** |  | ***Ул. Халтурина №1-21,4-12***  ***Ул. Мира***  ***№2-22***  ***МКД Красная***  ***№49***  ***Ул. Красная***  ***№33-35*** | 7.10.21  8-00 | 17-00 | ***Демонтаж-монтаж линейных выходов***  ***Демонтаж-монтаж КТП-135*** |
| 7 | ***ВЛ-0,4кВ «Привокзальная» ЗТП-10***  ***ВЛ-0,4кВ «Шаумяна» ЗТП-77***  ***ВЛ-0,4кВ «Абонентский» КТП-103***  ***ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-66***  ***ВЛ-0,4кВ «Войкова» КТП-90*** |  | ***Ул. Привокзальная 142-215, ул. Победы 2-20, пр-д Шаумяна, ул. Братская 23-60,ул. Красина 81, 83 ул. Мечникова 13-28, ул. Торговая 13-28, ул. Бабушкина 14-28, ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 59-96, ул. Свердлова 16-21, ул. Слепокурова 3-21, ул. Войкова 2-45, ул. Энгельса 171-181, ул. Орджоникидзе 1-9*** | 8.10.21  8-00 | 17-00 | ***Устранение замечаний ОЗП*** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |