Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 11.10.21 по 15.10.21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 11.10.21  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-99 | Ул. Красная  №106-127,  ул. 50 лет Октября  № 5-15  Дет.сад Солнышко | Монтаж СИП 3х70 L-120м. Переключение абонентов.Тех.прис.д/с №5. Монтаж СИП от РУ-0,4кВ до опоры №1-2 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-99. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Красная  №106-127,  ул. 50 лет Октября  № 5-15  Дет.сад Солнышко | Монтаж лин.выхода ТО. | 8-00 17-00 |
| 12.10.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-81  ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-65  Совместно с ТП-130 | АЗС  Ул. Калинина  №305/4-305/6  Пр-д Калинина  №2-16  МКД Калинина  №305,№305/1,№305/2,№305/3,№307 | Монтаж СИП-3 1х120 L-800м. | 8-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-81. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Реконструкция РУ-10кВ | 8-00  17-00 |
| 13.10.21  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2  ВЛ-10кВ Л-2-5 (ПАО «Кубаньэнерго» ПЗ-10кВ в пролете опор №12-№13)  ВЛ-0,4кВ «Краснодарское» КТП-15 | Ул. Садовая  №81-113,2-32  Ул. Краснодарская  №1-51 | Замена траверс ВЛ-10кВ. Монтаж СИП-3-120 в пролете опор №15-№16 | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 8-00 17-00 |
| 14.10.21  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2 | Без погашения потребителей | Замена траверс ВЛ-10кВ. ППР-2021 (6шт.) | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 8-00 17-00 |
| 15.10.21  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66-КТП-94  ВЛ-0,4кВ «Водопроводная» ЗТП-37  ВЛ-0,4кВ «Пушкина» ЗТП-37 | Ул. Пушкина  №5-45,2-36  Ул. Сочинская  №41-51  Ул. Союзная №73-95,98-142  Ул. Слепокурова №23-73,2-56  Ул. Водопроводная №5-65,6-40 | Обрезка ДКР | 8-00 15-30 |
| 2 |  |  | Работа по замечаниям | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-