Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 06.12.21 по 10.12.21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 06.12.21  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-ЗТП-42  ВЛ-0,4кВ пр. «Звёздный» ЗТП-62 | Ул.Селеверстова от№1 до №24, ул.Гагарина от №41 до №63, от №116/1 до №128, ул.Пушкина от №53 до №63 | Монтаж опор. Тех прис. Дёмин С.А. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 07.12.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-ЗТП-42  ВЛ-0,4кВ пр. «Звёздный» ЗТП-62 | Ул.Селеверстова от№1 до №24, ул.Гагарина от №41 до №63, от №116/1 до №128, ул.Пушкина от №53 до №63 | Монтаж СИП. Тех прис. Дёмин С.А. | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Работа по замечаниям, вывоз веток | 8-00  17-00 |
| 08.12.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Курганинский» КТП-164 | Ул. пр.Курганинский от № 1 до № 45 | Монтаж опор. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Мира» ЗТП-73 | Ул. Мира от №214 до №240 ул. Калинина от №167 до №183 | Монтаж полнофазного режима от оп.№15 до №16 | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-71-КТП-91  ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» КТП-91 | Ул. Декабристов от №53 до №82 ул. К.Маркса от №238 до №279 | Монтаж полнофазного режима от оп.№6/4 до №4-4. Срочник | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-164. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. пр.Курганинский от № 1 до № 45 ул. Филатова от № 1до №8 ул.Ангарская от №1 до №29 ул. Огородняя от №2 до №22 ул. Беломорская от №1 до №30 ул. Онежская от №13 до №30 | ТО | 8-00 17-00 |
| 09.12.21  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-81  ВЛ-0,4кВ пр. «жил дом Калинина 307» ЗТП-130  Вышка-2 шт. | Жил.Дом Калинина №307 | Монтаж СИП 3х50 L-150м. ТР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-56. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Артиллерийская от №49 до №105 ул.Б.Хмельницкого от №70 до № 82 ул.Леонтьева от №30 до №67 ул.Д.Бедного от №49 до №77 Пер.Артеллерийский от №1 до №14 | Замена ВН в сторону ЗТП-127 | 8-00 17-00 |
| 10.12.21  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2 |  | Монтаж траверс | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Обувная Фабрика» ЗТП-70  ВЛ-0,4кВ пр. «Ленина» ЗТП-88 | ул.Константинова от №12 до №14 ул. Пер.Кольцевой от №14 до №24 | Демонтаж опоры на остановке «Родина» | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Работа по замечаниям, вывоз веток | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-