Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 14.03.22 по 18.03.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 14.03.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-64-КТП-90  ВЛ-0,4кВ пр. «Войкова» КТП-64 | Ул. Войкова 51-81 | Монтаж СИП 4х16 L-40м. от оп.№11/5 до №6-2 | 8-00 12-00 |
| 1 | Демонтаж ВОЛС  Вывоз опор СВ-110-2шт.,СВ-95-1-шт. |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 8-00  17-00 |
| 15.03.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Тимошенко» КТП-123 | Ул. Урожайная 4-8, ул. Тимошенко 31-52, ул. Железнодорожная 33-43, пер. Трудовой 7-13 | Монтаж СИП 4х16 L-30м. от оп.№11/5 до №6-2. Стойка СВ-95-1шт. (пер. Трудовой 2/1) | 8-00  12-00 |
| 1 | Демонтаж ВОЛС |  |  | 12-45  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00  17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 16.03.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-164 | улБеломорская№7-№29.№2-№30.улФилатова№1/1-№1/7.№2-№8.улОнежская№14-№30.№13-№29.улАнгарская№1-№33.№2-№22.улОгородняя№4-№22. | Монтаж СИП 3х50, переключение потребителей | 8-00 17-00 |
| 1 | Демонтаж ВОЛС |  |  | 12-45 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 12-00 17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 17.03.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ КТП- 120-КТП-153  ВЛ-0,4кВ пр. «Шервашидзе» КТП-120 | Ул. Шервашидзе 74-99, пр. Шервашидзе 1-7, ул. Победы 528-534, ул. Революционная 405-417, 404-410, ул. Пионерская 73-79 | Монтаж опор СВ-95-5шт., Тех. прис Нахабин А.М. №3-43-21-3869 | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 18.03.22  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ КТП- 120-КТП-153  ВЛ-0,4кВ пр. «Шервашидзе» КТП-120 | Ул. Шервашидзе 74-99, пр. Шервашидзе 1-7, ул. Победы 528-534, ул. Революционная 405-417, 404-410, ул. Пионерская 73-79 | Монтаж опор СВ-95-5шт., Тех. прис Нахабин А.М. №3-43-21-3869 | 08-00 15-30 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 08-00 15-30 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-