Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 21.03.22 по 25.03.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 21.03.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-120-КТП-153  ВЛ-0,4кВ пр. «Шервашидзе» КТП-120 | Ул. Шервашидзе 74-99, пр. Шервашидзе 1-7, ул. Победы 528-534, ул. Революционная 405-417, 404-410, ул. Пионерская 73-79 | Монтаж опор СВ-95-5шт., Тех. прис Нахабин А.М. №3-43-21-3869 | 8-00 17-00 |
| 2 | КВЛ-10кВ ЗТП-13-КТП-143 | АЗС ЮНК | Монтаж РЛНД-10кВ на оп.№1 | 8-00  17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 22.03.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-120-КТП-153  ВЛ-0,4кВ пр. «Шервашидзе» КТП-120 | Ул. Шервашидзе 74-99, пр. Шервашидзе 1-7, ул. Победы 528-534, ул. Революционная 405-417, 404-410, ул. Пионерская 73-79 | Монтаж опор СВ-95-5шт., Тех. прис Нахабин А.М. №3-43-21-3869 | 8-00  12-00 |
| 2 | КВЛ-10кВ ЗТП-13-КТП-143  КЛ-10кВ ЗТП-159-КТП-143  КТП-159. РУ-10кВ | АЗС ЮНК | Монтаж КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ на оп.№1 | 8-00  17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 23.03.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-107-ЗТП-68  ВЛ-10кВ КТП-107-ЗТП-157  Все ВЛ-0,4кВ от КТП-107 |  | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 1 |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-107. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Турчанинова 10-30, ул. Хлеборобная 1-26, ул. Химическая 1-38, ул. Туристов 2-24, ул. Турчанинова 10-30, пер. Короткий, пер. Сказочный | Замена трансформатора 160кВА на 250кВА | 08-00 17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 24.03.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-6-РП-1-6  ВЛ-0,4кВ пр. «Мира» ЗТП-19 | Ул. Мира 5-57 | Замена опоры №72/8, монтаж арматуры | 8-00 17-00 |
| 1 |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00 17-00 |
| 2 |  | Без отключений | Диспетчерские наименования ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 25.03.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Панфилова» КТП-74  ВЛ-0,4кВ пр. «Фруктовая» КТП-91 | Ул. Революционная 514-544, пер. Ротный 3-54. Ул. 1 Конной Армии 64-105, пр-д Панфилова | Монтаж опоры подставной Срочник. | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Фруктовая» КТП-91 | Ул. Фруктовая 1-68, ул. Первомайская 3-8, ул. К.Маркса 256,258 | Монтаж полнофазного режима от оп.№19 до №19-2 | 08-00 15-30 |
| 1 |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 08-00 15-30 |
| 2 |  | Без отключений | Диспетчерские наименования ППР-2022 | 08-00 15-30 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-