Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 25.04.22 по 29.04.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 25.04.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Шевченко» КТП-16 | Ул. Лабинская  №1-43,2-42 | Монтаж СИП Тех. прис ул. 100-летия ВЛКСМ,10 | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-23. РУ-10кВ. КЛ-10кВ ТП-23-ТП-2 | Без отключения потребителей | Монтаж концевой муфты | 8-00  12-00 |
| 2 | КТП-16. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Лабинская  №1-75,2-68  Ул. Шевченко  №1-17,2-16 | Монтаж линейного выхода | 12-45  17-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00  17-00 |
| 26.04.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» ЗТП-78 | Ул. Хлеборобная  №72-№80.  Проезд  Б.Хмельницкого  №4-38,1-25. | Монтаж опор СВ-95. Тех. прис №1-43-21-0151. Ул.Б.Хмельницкого,5. Новикова Е.Н. | 8-00  12-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-87-КТП-140  ВЛ-0,4кВ пр. «В стор. Сах. завода» ЗТП-87 | Ул. 1-й Конной Армии  №2-40,3-67  Ул. Мира  №280-330  Ул. Пугачева  №45-97,108-156  Ул. Красная  №317-363,330-374  Пер. Отважный  №3-35,12-14  Пр-д 1-й Конной Армии  №1-21,4-22 | Обрезка ДКР | 12-45  17-00 |
| 2 | КТП-87. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Замена ВН,ТО. ППР-2022 | 08-00  17-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00  17-00 |
| 27.04.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-6-РП-1-7  ВЛ-0,4кВ пр. «Мира» ЗТП-19 | Ул. Мира  №5-97,114-116 | Монтаж СИП. ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-83. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Воровского №72-82  Ул. Леонтьева  №56-60  Ул. Кооперативная №1-15,2-16  Ул. Артиллерийская №65-87,70-84  Ул. Энгельса  №99-131  Ул. Победы  №52-126  Ул. Братская  №54-103,64-120  Пр-д Энгельса  №1-35,2-36  Ул. Б.Хмельницкого  №67-101,88-110 | Замена РВ,ТО. ППР-2022 | 08-00 17-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00  17-00 |
| 28.04.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-149-ЗТП-145  ВЛ-0,4кВ пр. «1-я улица» КТП-108 | С/т Машиностроитель  Ул. Первая  №1-101 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-145. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т»,  Совместно с ТП-122, ТП-69, ТП-15 | С/т Химик  С/т Индустрия  Поселок Кирпичного завода | Ремонт кровли, ТО | 8-00 17-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00  18-00 |
| 29.04.22  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-22-ЦРП-1-17  ВЛ-0,4кВ пр. «Первомайская» ЗТП-22 | МКД Революционная  №282,№284  Ул. Котовского  №37-41  Пр-д Котовского  №3-9,4-28 | Монтаж провода на опоре №12/7 | 08-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С/т Строитель | Обрезка ДКР, перетяжка провода | 12-30 15-00 |
| 2 | КТП-1245. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 12-30 15-30 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00  15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-