Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 25.04.22 по 29.04.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 25.04.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Шевченко» КТП-16 | Ул. Лабинская №1-43,2-42 | Монтаж СИП Тех. прис ул. 100-летия ВЛКСМ,10 | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-23. РУ-10кВ. КЛ-10кВ ТП-23-ТП-2 | Без отключения потребителей  | Монтаж концевой муфты | 8-0012-00 |
| 2 | КТП-16. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Лабинская №1-75,2-68Ул. Шевченко№1-17,2-16 | Монтаж линейного выхода | 12-4517-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-0017-00 |
| 26.04.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» ЗТП-78 | Ул. Хлеборобная№72-№80.ПроездБ.Хмельницкого№4-38,1-25. | Монтаж опор СВ-95. Тех. прис №1-43-21-0151. Ул.Б.Хмельницкого,5. Новикова Е.Н. | 8-0012-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-87-КТП-140ВЛ-0,4кВ пр. «В стор. Сах. завода» ЗТП-87 | Ул. 1-й Конной Армии№2-40,3-67Ул. Мира№280-330Ул. Пугачева№45-97,108-156Ул. Красная№317-363,330-374Пер. Отважный№3-35,12-14Пр-д 1-й Конной Армии№1-21,4-22 | Обрезка ДКР | 12-4517-00 |
| 2 | КТП-87. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Замена ВН,ТО. ППР-2022 | 08-0017-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-0017-00 |
| 27.04.22Среда | 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-6-РП-1-7ВЛ-0,4кВ пр. «Мира» ЗТП-19 | Ул. Мира№5-97,114-116 | Монтаж СИП. ППР-2022  | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-83. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Воровского№72-82Ул. Леонтьева№56-60Ул. Кооперативная№1-15,2-16Ул. Артиллерийская№65-87,70-84Ул. Энгельса№99-131Ул. Победы№52-126Ул. Братская№54-103,64-120Пр-д Энгельса№1-35,2-36Ул. Б.Хмельницкого№67-101,88-110 | Замена РВ,ТО. ППР-2022 | 08-00 17-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-0017-00 |
| 28.04.22Четверг | 1 | ВЛ-10кВ КТП-149-ЗТП-145ВЛ-0,4кВ пр. «1-я улица» КТП-108 | С/т Машиностроитель Ул. Первая№1-101 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-145. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т»,Совместно с ТП-122, ТП-69, ТП-15 | С/т ХимикС/т ИндустрияПоселок Кирпичного завода | Ремонт кровли, ТО | 8-00 17-00 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-0018-00 |
| 29.04.22Пятница | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-22-ЦРП-1-17ВЛ-0,4кВ пр. «Первомайская» ЗТП-22 | МКД Революционная№282,№284Ул. Котовского№37-41Пр-д Котовского№3-9,4-28 | Монтаж провода на опоре №12/7 | 08-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С/т Строитель | Обрезка ДКР, перетяжка провода | 12-30 15-00 |
| 2 | КТП-1245. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 12-30 15-30 |
| В |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-0015-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-