Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 28.03.22 по 01.04.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 28.03.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-18 |  | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-18. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | |  | | --- | | Ул. Красная  №130-№172.№139-№187.  Ул. Шервашидзе  №1-№25.№4-№26.  Ул. Пионерская  №4-№22.№3-№29.  Ул. Крымская  №1-№29.№2-№32.  Ул. Мира  №178-№202. | | Ремонт полов | 8-00  17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 29.03.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Озерная» КТП-151 | Ул. Озерная 3-10, ул. Луговая 11-45, ул. Терешковой 7-31, ул. Матросова, пер. Веселый, пер. Путейский, пер. Станционный, пер.Приречный, ул. Армавирское шоссе 1-11 | Обрезка ДКР | 8-00  17-00 |
| 2 | КТП-141. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Монтаж АВ-0,4кВ, ввод от ГР-0,4кВ. ТО. | 8-00  17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 |  | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 30.03.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-164 | улБеломорская№7-№29.№2-№30.улФилатова№1/1-№1/7.№2-№8.улОнежская№14-№30.№13-№29.улАнгарская№1-№33.№2-№22.улОгородняя№4-№22. | Монтаж СИП 3х95+1х70мм2 L-350м. Тех.прис. №3-43-21-1095 (Мильшин В.В.) | 8-00 17-00 |
| 1 |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-164. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | пр.Курганинский от № 1 до № 45 ул. Филатова от № 1до №8 ул.Ангарская от №1 до №29 ул. Огородняя от №2 до №22 ул. Беломорская от №1 до №30 ул. Онежская от №13 до №30 | Монтаж линейного выхода | 08-00 17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 31.03.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-164 | улБеломорская№7-№29.№2-№30.улФилатова№1/1-№1/7.№2-№8.улОнежская№14-№30.№13-№29.улАнгарская№1-№33.№2-№22.улОгородняя№4-№22. | Переключение абонентов на СИП Тех.прис. №3-43-21-1095 (Мильшин В.В.) | 8-00 17-00 |
| 1 |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-40. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Пер. Звездный от№ 1 до №20 ул. Ясная от №54 до № 65 ул. Гагарина от №19 до№84 ул. Свердлова от№24 до№37 ул. 40 лет октября от№ 90 до № 115 ул. К. Маркса от№ 164 до № 174 ул. Пушкина от№ 65 до № 75 ул. Советская от№ 4 до №17 | Ремонт полов | 8-00 17-00 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |
| 01.04.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Шервашидзе» КТП-120 | Ул. Шервашидзе 74-99, пр. Шервашидзе 1-7, ул. Победы 528-534, ул. Революционная 405-417, 404-410, ул. Пионерская 73-79 | Монтаж СИП 3х95+1х70мм2 L-180м. Тех.прис. №3-43-21-3869 (Нахабин А.М.) | 08-00 15-30 |
| 1 |  | Без отключений | Демонтаж ВОЛС | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-120. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Шервашидзе 74-99, пр. Шервашидзе 1-7, ул. Победы 193-542, ул. Революционная 405-417, 404-410, ул. Пионерская 70-79, ул. Островского 17-60 | Монтаж линейного выхода | 08-00 15-30 |
| П | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-141 | СНТ «Химик» ул. Заречная, Солнечная, Радужная, Зеленая, Лесная, Прудная, Центральная | Тех. прис.№1-43-20-0021 Дурнев В.П. | 8-00  18-00 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-