# Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 23.05.22 по 27.05.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 23.05.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ТП-152-ТП-22 |  | Монтаж ПС изоляторов | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0.4кВ ТП-1245 «Магазин » | с/т Строитель, магазин. | Монтаж провода | 12-40  17-00 |
| 2 | ТП-66 РУ-0.4/10кВ Камера Т | Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16 | ТО | 8-00  09-30 |
| 24.05.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ТП-76-ТП-180 |  | Монтаж опор | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Покосы,осмотры | 7-00 21-00 |
|  |  |  |  | 8-00  17-00 |
| 25.05.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ТП-155-ТП-45 |  | Обрезка Дкр | 8-00 17-00 |
| 2 | В ячейки ВВ ЦРП-1-9» | . | Ремонт концевой муфты | 08-00 17-00 |
|  |  |  |  |  |
| 26.05.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0.4кВ «Октябрьское»ТП-42  ВЛ-0.4кВ «Боулинг»ТП-42  ВЛ-0.4кВ «Пищалова»ТП-42  ВЛ-10кВ ТП-37-42 | Ул. К.Маркса  №95-127,112-146  Ул. Гагарина №1-19,2-46  Ул. 40 лет Октября  №101-111,88-96  Ул.К.Маркса с №112 по № 146, Троя, Боулинг. | Переключения проводов с опоры на опору СкЦ | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-77 РУ-10/0.4кВ камера Т  1 вышка | Ул.Руставели, ул.А.Невского, ул. Лихачева, ул. Пр-д. Шаумяна, ул. Победы с №1 по №32, ул.Братская с №23 по №60, ул.Красина с № 78 по №88,ул.Воровского с №84 по №92, ДРСУ, Горгаз,маг.Обойный дом, мастер Сантехник,цех обслуживания населения. | Замена линейных выходов | 8-00 17-00 |
|  |  |  |  |  |
| 27.05.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0.4кВ « Калинина»ТП-19 |  | Монтаж опор согласно ППР 2022 | 08-00 15-30 |
| 2 | ТП-19 РУ-04кВ | .Ул. Мира  №5-108 Ул. Первомайская  №16-93  ул. Грибоедова  №2-26,11-31  Пер. Грибоедова  №6-40,15-23 | замена линейного выхода прис.Калинина. | 08-00 15-30 |
|  |  |  |  |  |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-