Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 20.06.22 по 24.06.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 20.06.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Гаражи» ЗТП-118 |  | Монтаж опор, СИП. Тех.прис №1-43-21-0166. Дурнев В.А. | 8-00 12-00 |
| 2 | ЗТП-118. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Магазин Березка.  Банк Кубань-Кредит.  Детская поликлиника.  64кв.Ж/Д  Ул Горького Ж/Д №75.№119 | Монтаж линейного выхода пр. Гаражи. ТО | 8-00  17-00 |
| 21.06.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Революционная» КТП-84 | улЧичерина№17-№35.№24-№40.прКочубея№3-№19.№2-№38.улКотовского№41-№53.№20-№46.улРеволюционная№286.№346. | Монтаж опор, ППР-2022 | 8-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-62. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ДК.Техникум Селиверстова.  Рынок.  Ул. Пушкина  №53-№63.  Ул. Гагарина  №41-№69/1.№116/1-№128.  Ул. Селиверстова  №2-№32.№1-№17.  Пр. Звездный  №26-№48. | Монтаж СИП ГР-1-Т-1; КЛ-10кВ Т-1-Т-2 | 8-00 17-00 |
| 22.06.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «№4» КТП-1201 | С/т Кавказ  Ул. Фруктовая  Ул. Садовая  Пр. Железнодорожный | Монтаж опор. Тех.прис №1-43-20-0059. Шелепин С.В. | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-62-ЗТП-40 | Без отключения потребителей | Монтаж концевой муфты | 08-00 17-00 |
| 23.06.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «№4» КТП-1201 | С/т Кавказ  Ул. Фруктовая  Ул. Садовая  Пр. Железнодорожный | Монтаж опор, СИП 3х50 L-140м.. Тех.прис №1-43-20-0059. Шелепин С.В. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-63. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ж/Д Турчанинова №188,190,192  Насосная | ППР-2022. ЗиС хоз. способ | 8-00 17-00 |
| 24.06.22  Пятница | | 1 | КТП-80. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Победы  №159-159/2, №348-352  База Шиканова  Ул. Привокзальная №221-229,212-222  Ул. Революционная №221-231,230-234  Ул. Агрономическая №33-55,42-66  Ул. Халтурина  №85-101 | ТО. Замечания | 08-00 15-30 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-80 |  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-