Приложение 1

к приказу от 25.09.2020 №794-НС

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Белореченскэлектросеть с 18.07.2022. по 22.07.2022.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ТП-48 Ф-5 |  | Ул. Интернациональная 276-288, 369-381;  Ул. Шевченко 32-52, 37-65. | **18.07.2022**  С 09:00 до 16:00 | 07 час. 00 мин. | Монтаж СИП |
| 2 | ТП-60 Ф-5 |  | Ул. Первомайская 31-79.  Ул. Победы 165-183, 168-200.  Пер. Космонавтов 22-32. | **19.07.2022**  С 09:00 до 16:00 | 07 час. 00 мин. | Монтаж СИП |
| 3 | ТП-68 Ф-5,8;  ТП-72 Ф-5 |  | Ул. Келермесская 40-106, 45-139.  Ул. Спортивная 1.  Ул. Трудовая 61-119, 68-136.  Пер. Кубанский 1-31, 2-16.  Ул. Первомайская 125-131, 146-152.  Пер. Краснодарский 2-14, 1-17.  Ул. Гагарина 123-151, 150.  Ул. Краснодарская 132-140.  Ул. Яровая 1-3, 2-6.  Пер. Олимпийский 21-29, 24-28. | **18.07.2022**  **и**  **19.07.2022**  С 09:00 до 17:00 | 08 час. 00 мин. | Реконструкция линии |
| 4 | ТП-46 |  | СОТ «Коммунальник»;  Ул. Пролетарская 220. | **18.07.2022**  С 08:30 до 12:00 | 03 час. 30 мин. | Технический ремонт ТП |
| 5 | ТП-49  ТП-157  ТП-188 |  | Ул. Больничная 222-270, 207-253;  Ул. Конармейская 1-27, 2-32;  Ул. Советская 214-220, 239-245;  Ул. Шабанова 1-57, 2-34;  Пер. Короткий 29-39, 26-42;  Ул. Калинина 344-366, 379-405.  Ул. Набережная 286-336;  Ул. Советская 154-214, 169-237;  Пер. Короткий 2-26, 3-27;  Ул. Шевченко 1-9, 4-10;  Ул. Больничная 185-205, 188-220;  Ул. Калинина 334-338, 369-375.  Ул. Шевченко 19-53, 12-44;  Ул. Калинина 322-370, 361-401;  Пер. Спасский 1-29, 2-30;  Пер. Успенский 1-21, 2-20;  Пер. Дымчатый 1-9. | **20.07.2022**  С 08:30 до 12:00 | 03 час. 30 мин. | Технический ремонт ТП |
| 6 | ТП-34 |  | Ул. Майкопское шоссе 3;  Ул. Майкопская 17-53;  Ул. Кирпичная 36;  Ул. Аэродромная 9-11. | **19.07.2022**  С 09:00 до 16:00 | 08 час. 00 мин. | Монтаж СИП |
| 7 | ТП-72 |  | Ул. Гагарина 123-151, 150;  Ул. Краснодарская 132-140;  Ул. Яровая 1-3, 4-6;  Пер. Краснодарский 2-14, 1-17. | **20.07.2022**  С 09:00 до 16:00 | 08 час. 00 мин. | Монтаж СИП |
| 8 | ТП-34 Ф-2 |  | Ул. Майкопская 17-53;  Ул. Кирпичная 36. | **21.07.2022**  С 09:00 до 16:00 | 08 час. 00 мин. | Монтаж СИП |
| 9 | ТП-78 |  | Ул. Гоголя 53;  Ул. Ленина 111-117. | **22.07.2022**  С 08:30 до 12:00 | 03 час. 30 мин. | Технический ремонт ТП |
| 10 | ТП-52 |  | Ул. Калинина 252-332, 279-367;  Ул. Международная 21-57, 34-62/1;  Ул. Больничная 156;  Ул. Комсомольская 151-273, 156-260;  Пер. Солнечный 2-6, 3;  Пер. Солидарный 2-8, 1-9;  Пер. Южный 4;  Пер. Школьный 3, 2-10;  Пер. Дружный 3-9;  Ул. Интернациональная 192-274, 277-367. | **21.07.2022**  С 08:30 до 12:00 | 03 час. 30 мин. | Технический ремонт ТП |
| 11 | ТП-68 Ф-8 |  | Ул. Первомайская 125-131, 146-152;  Ул. Трудовая 63-119, 74-136;  Пер. Кубанский 1-9, 2-12;  Пер. Краснодарский 2. | **21.07.2022**  С 09:00 до 17:00 | 08 час. 00 мин. | Реконструкция линии |
| 12 | ТП-68 Ф-5 |  | Ул. Келермесская 40-106, 45-139;  Ул. Спортивная 1;  Ул. Трудовая 61, 68-72;  Пер. Кубанский 11-31, 14-22;  Пер. Олимпийский 21-29, 24-28. | **22.07.2022**  С 09:00 до 17:00 | 08 час. 00 мин. | Реконструкция линии |