Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 01.08.22 по 02.08.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 01.08.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» ЗТП-56 | Ул. Д.Бедного№77-85Ул. Леонтьева№47-67,30-52 | Монтаж опор. Тех.прис №3-43-21-3486. Гегамян Г.Д. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры | 8-0017-00 |
| 3 | Л-2-11-ЦРП-2; Л-2-14-ЦРП-2; ЦРП-2-5; ЦРП-2-3. |  | Наладка РЗА | 8-0017-00 |
| 02.08.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная№41-69Пр-д Павлова№1-19,12-20Ул. Заводская№77-79,78-82 | Монтаж опоры, СИП, переключение абонентов | 8-0017-00 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Наладка РЗА | 08-00 17-00 |
| 03.08.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «GSM. Билайн, жил. Дом Д.Бедного 115 » ЗТП-110 | МКД Д.Бедного №115Ул. Энгельса№69-97 | Тех. Прис № 3-43-22-0150. Монтаж анкерной опоры, арматура. Вывоз веток. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-31. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Воровского№51-87,48-82Пер. Воровского№1-33,4-28Ул. Красина№46-62Ул. Д.Бедного№40-86,39-71Ул. Б.Хмельницкого№52-68,53-63Ул. Автомобилистов№1-31,4-34Пр-д Красина№11-21,18-50 | Замена ГР-0,4кВ, РПС-400А. Тех. Прис. | 08-00 17-00 |
| 04.08.22Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «GSM. Билайн, жил. Дом Д.Бедного 115 » ЗТП-110 | МКД Д.Бедного №115Ул. Энгельса№69-97МагнитМКД Д.Бедного №119,№123МКД Б.Хмельницкого №116/1Ул. Лермонтова№73-97Ул. Б.Хмельницкого№113-145,122-144Ул. Ворошилова№1-31,2-32Ул. К.Цеткин№1-19Ул. Привокзальная№1-35,2-38Пр-д Привокзальный№1-19Ул. Делегатская№79-87,68-76Ул. Гвардейская №3,4,5 | Тех. Прис № 3-43-22-0150. Монтаж СИП | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-110. РУ-0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж линейного выхода  | 8-00 17-00 |
| 05.08.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Чернов» ЗТП-22ВЛ-0,4кВ пр. «Халтурина» ЗТП-22ВЛ-0,4кВ пр. «Электроникс» ЗТП-22 | Электроникс, ТЦ Кристалл | Тех. Прис № 3-43-22-1159. Чернов А.Ф. Монтаж СИП. Вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-76. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Теплосети, Магнит,Казачий рынок, Феерверки  | Монтаж линейного выхода пр. «Кристалл» | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-