Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 08.08.22 по 12.08.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 08.08.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная №41-69  Пр-д Павлова №1-19,12-20  Ул. Заводская  №77-79,78-82 | Монтаж опор ППР | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-5-ЗТП-6 | Без погашения потребителей | Ремонт КЛ-10кВ. ПВД | 8-00  17-00 |
| 09.08.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» ЗТП-56 | Ул. Д.Бедного  №77-85  Ул. Леонтьева №47-67,30-52 | Монтаж опор. Тех.прис №3-43-21-3486. Гегамян Г.Д. | 8-00  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-5-ЗТП-6 | Без погашения потребителей | Ремонт КЛ-10кВ. ПВД | 08-00 17-00 |
| 10.08.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная №41-69  Пр-д Павлова №1-19,12-20  Ул. Заводская  №77-79,78-82 | Монтаж опор ППР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-84.РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Первомайская  №48-64  Ул. Революционная  №286-346  Ул. Котовского  №41-53,20-28  Пр-д Котовского  №32-50  Пр-д Кочубея  №2-38,1-19  Ул. Калинина  №1-71,4-66  Ул. Чичерина  №1-35,4-40 | Ремонт ГР-0,4кВ. ТО | 08-00 12-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ БКТП-162-КТП-80 | Без погашения потребителей | Замена РВО-10 на оп. №1 | 12-00 17-00 |
| 11.08.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» ЗТП-56 | Ул. Д.Бедного  №77-85  Ул. Леонтьева №47-67,30-52 | Монтаж опор. Тех.прис №3-43-21-3486. Гегамян Г.Д. | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-152.РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Победы  №350-444  Ул. Первомайская №117-127,78-86  Ул. Достоевского №43-65,38-56  Ул. Чичерина  №39-43,46-60  Ул. Революционная №297-349 | Ремонт ГР-0,4кВ. ТО | 8-00 17-00 |
| 12.08.22  Пятница | | 1 | Монтаж опоры, заливка бетоном | Без погашения потребителей | Тех. Прис № 3-43-22-0150. Монтаж опоры. Ул. Д.Бедного 92 | 08-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-48.РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Филатова №1-29,12-48  Пр-д 70 лет Октября  №1-31,2-50  Пр-д Школьный  №1-33,2-16  Ул. Школьная №31-97,14-52  Ул. Турчанинова №29-89,32-58  Ул. Хлеборобная №37-55,30-38  Ул. Красина №15-31,12-48  Ул. Воровского №27-31  Школа №7  Ж/Д Турчанинова №81/1, №86/3  Ж/Д Ленина №1/1 | Монтаж повторного заземления трансформатора | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-