Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 22.08.22 по 26.08.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 22.08.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Гвардейская» КТП-181 | Ул. Октябрьская  №123, 128-132  Ул. Гвардейская  №32-82,41-43  Ул. Победы  №268  Магазин «Пятерочка» | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-181. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ТО | 8-00  17-00 |
| 23.08.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» ЗТП-110 | Без погашения потребителей | Монтаж опоры тех.прис | 8-00  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-21-оп.№1-ЗТП-96  ВЛ-0,4кВ пр. «Агрокомплекс» ЗТП-96  ВЛ-0,4кВ пр. «Вавилон» ЗТП-96 | ул. Халтурина магазин Вавилон | Ремонт концевой муфты | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-21-оп.№1-ЗТП-96 | Без погашения потребителей | Испытание повышенным напряжением | 08-00 17-00 |
| 24.08.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ БКТП-25-ЗТП-43  ВЛ-10кВ БКТП-25-ЗТП-41  ВЛ-0,4кВ пр. «Горького» БКТП-25 | Ул. Коммунальная №76-120  Пер. Восточный  №1-29,2-26  Ул. Школьная №233-259,198-222  Ул. Горького  №1-11,6-42  Ул. Свободы  №149-211,148-216  Взрослая Поликлиника  Кафе Минутка  Ул. Советская №56-92,73-97  Ул. Глущенко №48-60  Ул. 40 лет Октября  №157-171,144-158  Ул. Комсомольская  №57-85,56-84  Пер. Комсомольский  №2-18,5-11 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | БКТП-25. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ТО. Ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 08-00 17-00 |
| 25.08.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная №41-69  Пр-д Павлова №1-19,12-20  Ул. Заводская  №77-79,78-82 | Замена опор ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-27. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Горького 106 Лабинское УПП ВОС | ТО. ПВД | 8-00 17-00 |
| 26.08.22  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2 | Без погашения потребителей | Монтаж подкоса к опоре № 35 | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» КТП-16 | Ул. Шевченко №2-16,1-17  Пр-д Набережный  №20-20/1 | Монтаж траверсы ТН-3 на оп.№4-2. Две фазы от №4-1 до №4-2.Тех.прис. | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры. Нанесение диспетчерских наименований | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-