Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 12.09.22 по 16.09.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 12.09.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-134-КТП-164  ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» ЗТП-134 |  | Обрезка ДКР, выправка траверсы. Ул.Хибинская, 24 (Жалоба) | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-134. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». | Ул. Огродняя 11-34, ул. Онежская 1-12, ул. Азовская 2-17, ул. Воронежская 18-28, 1-й, 2-й туп. Воронежские, ул. Тобольская 1-30, ул. Хибинская 1-69, ул. Печерская 1-26, ул. Ставропольская 1-18, ул. Жигулевская 1-16 | ТО | 8-00  17-00 |
| 13.09.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Речной» КТП-157  с/т «Химик-2» ул. Изобильная, 28 | Пер. Речной, ул. Ленина 11-38, пер. Ленинградский 4-15, ул Химическая 109-122 | Монтаж опор СВ-95- 11шт. Тех. Прис. №1-43-22-0082. Чичендаева Т.С. | 8-00  17-00 |
| 2 | КЛ-0,4кВ ТП-89-ж/д Мира 211/7 | ж/д Мира 211/7 | Устранение негабарита между ж/д Некрасрва 21/1-21/2 | 08-00 17-00 |
| 14.09.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная  №41-69  Пр-д Павлова  №1-19,12-20  Ул. Заводская  №77-79,78-82 | Замена опор. ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы, диспетчерские наименования | 08-00 17-00 |
| 15.09.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная  №41-69  Пр-д Павлова  №1-19,12-20  Ул. Заводская  №77-79,78-82 | Замена опор. ППР-2022 | 8-00 17-00 |
| 2 | БКТП-148. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Олимп | ТО. ПВД | 8-00 17-00 |
| 16.09.22  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66-ЗТП-36  ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» ЗТП-37 | Ул. Пушкина 2- 36,  Ул. Союзная 73-142, ул. Сочинская 41-51, ул. Слепокурова 34-73 | Обрезка ДКР, вывоз веток,нумерация. | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-66. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16 | ТО. Монтаж ул.освещения | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-