Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 29.08.22 по 02.09.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 29.08.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-РП-2 | Без погашения потребителей | Монтаж подкоса к опоре № 35 | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Свободы» КТП-35 | Ул. Турчанинова №181-205  Ул. Свободы  №18-78,71-79  Ул. Красноармейская №27-43,32-34  Пр-д Дружбы  №3-11,6-12  Ул. Шевченко  №65-79,60-70  Ул. Лермонтова №35-49,48-66  Ул. Энгельса  №41-47,44-52  Ул. Военная №43-45,42-44 | Замена деф. Опоры №18 | 12-45 17-00 |
| 2 | КТП-156. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Пер. Народный  №3-7,4-10  Пер. Труда  №19-21  Ул. Вишневая №4-18,3-13  Ул. Ломоносова  №47-93,38-88  Ул.Офицерская  №25-95,26-106  Ул. Сигнальная №1-69,20-72  Ул. Транспортная №39-63 | Замена РПС-4 шт. | 8-00  17-00 |
| 30.08.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Заводская» БКТП-26 | Ул. Революционная №41-69  Пр-д Павлова №1-19,12-20  Ул. Заводская  №77-79,78-82 | Замена опор ППР-2022 | 8-00  17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» КТП-16 | Ул. Шевченко №2-16,1-17  Пр-д Набережный  №20-20/1 | Монтаж траверсы ТН-3 на оп.№4-2. Две фазы от №4-1 до №4-2.Тех.прис. | 12-45  17-00 |
| 2 | ЗТП-124. РУ-10/0,4кВ. Камера Т» | Ул. Мира №190-212,175-205  КрайИнвест Банк  Ж\Д Мира 211/5  Рынок 300 квартала | ТО | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 31.08.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «пр. №3» КТП-234 | С\Т Рассвет  Ул. Садоводов  №8-34,9-23  Ул. Дорожная №3-27,6-16 | Обрезка ДКР, монтаж провода. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 01.09.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-103 | Ул. Мечникова №18-28,13-27  Ул. Торговая  №12-28,13-27  Ул. Бабушкина  №14-28  Ул. Красина  №81-83 | Монтаж опор СВ-95-шт. Тех. Прис. №1-43-22-0073. Чернов Ф.Т. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы, осмотры | 8-00 17-00 |
| 02.09.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-103 | Ул. Мечникова №18-28,13-27  Ул. Торговая  №12-28,13-27  Ул. Бабушкина  №14-28  Ул. Красина  №81-83 | Монтаж опор СВ-95-шт. Тех. Прис. №1-43-22-0073. Чернов Ф.Т. | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» ЗТП-39 | Ул. Советская  №28-32,25  Ул. Пушкина  №58-84,77-103  Ул. Тургенева №4-36,1-33 | Обрезка ДКР. Ул. Пушкина, 81 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-