Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 24.10.22 по 28.10.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 24.10.22Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Лесхоз» ЗТП-145 | Без отключений | Вывоз опор СВ-95- 9 шт. Тех. Прис. №1-43-22-0119. Ворбьева В.А. | 08-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» ЗТП-40 | Загс.Музей.Библиотека | Перетяжка КС на оп. №3-1. | 8-0012-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «К. Маркса» ЗТП-33 | Ул.К.Маркса№191-239№214-216.ул.Декабристов№43-47 | Замена ввода от. Оп.№5. ул. К. Маркса, 213 кв.3 | 8-0012-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 8-0017-00 |
| 25.10.22Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Панфилова» КТП-74 | Ул. Революционная№514-558Пер. Ротный№3-13,4-12Ул. 1-ой Конной Армии№97-105,64-72Пр-д Панфилова№1-45,4-24 | Монтаж СИП 3х50-L-200м. Тех. Прис №1-43-22-0083. Попова А.В. | 8-0017-00 |
| 2 | КТП-109. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Свободы№215-223,220-232Ул. Горького№31-41,52-64Ул. Урицкого№13-21,8-20Ул. Пушкина№90-106Ул. Ст.Разина№37-63,34-62  | ТО | 08-00 17-00 |
| 26.10.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Панфилова» КТП-74 | Ул. Революционная№514-558Пер. Ротный№3-13,4-12Ул. 1-ой Конной Армии№97-105,64-72Пр-д Панфилова№1-45,4-24 | Переключение абонентов, выправка опор. Тех. Прис №1-43-22-0083. Попова А.В. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 27.10.22Четверг | 1 | ВЛ-10кВ РП-1-7-ЦРП-1-6ВЛ-10кВ РП-1-12-ЦРП-1-5ВЛ-10кВ РП-1-14-ТП-57ВЛ-0,4кВ пр. «МЭЗ» ЗТП-86 | Ул. 50 лет Октября№5-29,6-8Ул. Нахимова№2-24,27/а-27/2Ул. Мира№128-170,101-117 | Монтаж СИП 3х95 –L-170м. Разукрупнение пр. МЭЗ | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-86. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Нахимова№2-24№27а-27/2.пр-д Волгоградский№2/1-24№3-25.ул Мира№128-172№103-125/5 Ларьки по ул. Мира | Монтаж линейных выходов-2шт., РПС-2шт. ТО | 8-00 17-00 |
| 28.10.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Лесхоз» ЗТП-145 | Без отключений | Монтаж опор СВ-95- 9 шт. Тех. Прис. №1-43-22-0119. Ворбьева В.А. | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Нумерация опор, вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-