Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 14.11.22 по 18.11.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 21.11.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Зелёная» КТП-141 | Без отключений | Монтаж опор. Тех. Прис. №1-43-22-0143. Дьяченко В.С. | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 22.11.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 | с/т Строитель. улГрушовая.улСливовая.улПерсиковая.улЯблочная. | Монтаж опор(ул.Сливовая,  ул. Яблочная).Инвест программа. | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 23.11.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Дачи» КТП-1245 | с/т Строитель.улКлубничная.улВишневая.улАйвовая.улКалиновая. | Монтаж опор Инвест программа. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 24.11.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Нахимова» ЗТП-86 | улНахимова.улМира№101-121.ул50лет Октября№19-29.Пожарная часть.Табак.Пивная Станция. | Монтаж СИП-250м. Переключение абонентов. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП-84-ТП-61 |  | Вскрытие грунта, разрез КЛ-10кВ. Испытание | 8-00 17-00 |
| 25.11.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Нахимова» ЗТП-86 | улНахимова.улМира№101-121.ул50летОктября№19-29.Пожарная часть.Табак.Пивная Станция. | Переключение абонентов.ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 2 | КЛ-10кВ ТП-84-ТП-61 |  | Вскрытие грунта, разрез КЛ-10кВ. Испытание | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-