Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 26.12.22 по 30.12.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 26.12.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 | с/тСтроитель.улАбрикосовая.улМалиновая.улВиноградная.улСмородиновая.улАлычевая.улЧерешневая.улОблепиховая.улРябиновая. | Монтаж опор инвест программа | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Определение места повреждения, ремонт КЛ | 08-00 17-00 |
| 27.12.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-1245 | с/тСтроитель.улАбрикосовая.улМалиновая.улВиноградная.улСмородиновая.улАлычевая.улЧерешневая.улОблепиховая.улРябиновая. | Монтаж опор инвест программа | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Определение места повреждения, ремонт КЛ | 08-00 17-00 |
| 28.12.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ БКТП-163-ЗТП-114  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-114 | Пр.Победы№2/2-14.МКД№2.ул.Красина№63-69.Ларьки | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Определение места повреждения, ремонт КЛ | 08-00 17-00 |
| 29.12.22  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-120-ЗТП-8  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-8  ВЛ-0,4кВ пр. «Шервашидзе» КТП-120 | Ул.Калинина№125-165.ул.Пионерская№38-70.ул.Революционная№419.Мир шин | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 8-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Определение места повреждения, ремонт КЛ | 08-00 17-00 |
| 30.12.22  Пятница | | 1 |  |  | Вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Определение места повреждения, ремонт КЛ | 08-00 17-00 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-