Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 19.12.22 по 23.12.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 19.12.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ БКТП-163-ЗТП-114  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-114 | Пр.Победы№2/2-14.МКД№2.ул.Красина№63-69.Ларьки | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 20.12.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-66 | Ул.Сочинская№2-12.№3-39/А.ул.Союзная№78-96.№59-71.ул.40лет.Октября№77-99№64-94.ул.Свердлова№3-13№8-16.улЯсная№64 | Замена дефектной анкерной оп.№17. (Перекрытие ул. Созная от ул. Сочинская до ул. Пушкина) | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 21.12.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-1245 | С\т Строитель  Ул. Рябиновая  Ул. Облепиховая Ул. Черешневая  Ул. Алычевая  Ул. Виноградная Ул. Смородиновая Ул. Абрикосовая Ул. Малиновая | Монтаж опор. Инвест программа. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 22.12.22  Четверг | | 1 | День энергетика!!! |  |  | 8-00 17-00 |
| 2 | День энергетика!!! |  |  | 8-00 17-00 |
| 23.12.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-82 | Ул.Революционная№423-477.ул.Некрасова№51.Табак.Маг.Тополек. | Обрезка ДКР (жалоба ул. Революционная 453), вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Октябрьская» БКТП-26 | Ул.Октябрьская№95-103№102-108.ул.Коммунальная№69-163№58-72 | Обрезка ДКР (жалоба ул. Октябрьская 108), вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-