Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 16.01.23 по 20.01.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 16.01.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Некрасова» КТП-17 | Ул.Красная с № 191 по №205(нечетная), ул. Крымская с №31 пр №81, ул.Пугачева с №1 по №68, ул.Некрасова с №1 по № 24, ИП Антонов. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 17.01.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-9-ЗТП-71  ВЛ-0,4кВ пр. «Мира» ЗТП-71  ВЛ-0,4кВ пр. «Гринь» ЗТП-71  ВЛ-0,4кВ пр. «Стадион» ЗТП-71 | Ул. Т-к Красный, ул.Мира с №44 по №58, ул. Декабристов с №75 по №155, Торг.адм.здание ИП Гринь, Стадион. | Переключение абонентов. Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-38. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Пивзавод | ТО. ПВД | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 18.01.23  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Железнодорожная» ЗТП-4 | Ул.Привольная с № 1 по № 18, ул.пер.Трудовой, ул. Тимошенко с №1 по №27, ул. Железнодорожная с №1 по №27, маг. Мясо, Противоградовая служба, маг.Дорожный, Почта России, Парикмахерская. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 19.01.23  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Хлеборобная» ЗТП-48 | Ул.Турчанинова с №29 по 63 (нечетная), ул.Школьная с №14 по №55, ул.Хлеборобная с № 29 по №51, ул.Красина с №19 по №21 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 20.01.23  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-9-ЗТП-10  ВЛ-0,4кВ пр. «Лесоторговая база» ЗТП-10  ВЛ-0,4кВ пр. «Автостоянка» ЗТП-10 | Ул. Ворошилова с №113 по № 154, ул. Пушкина с №154 по № 189, Гвардейская с № 41 по № 92, ул. Привокзальная с № 142 по № 215, ул. Победы с № 282 по №312, Тоо Клен, ИЧП Витязь Парикмахерская, ИЧП Белесов, Налоговая консультация, Медцентр, ИП Авакян, Школа №8, Маг. Гермес, Сэндвич-Бар, Кровельный центр, ООО Агранова, АЗС. | Монтаж СИП 3х95+1х70 L-100м. Тех. Прис №3-43-22-377 | 08-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-10. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Монтаж СИП на пр. «Лесоторговая база» | 08-00 15-30 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 15-30 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-