Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 09.01.23 по 13.01.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 09.01.23  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-79-ЗТП-145 | Без отключений | Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 10.01.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ БКТП-163-ЗТП-114  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-114 | Пр.Победы№2/2-14.МКД№2  ул.Красина №63-69 Ларьки | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-38. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | пивзавод | ТО. ПВД | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 11.01.23  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» ЗТП-40  ВЛ-0,4кВ пр. «Шутенко» ЗТП-40  ВЛ-0,4кВ пр. «GSM» ЗТП-111 | Ул. К.Маркса 166-174, ул. Пушкина 65-75, Стоматология, ул. Красная 7- Магнит | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 12.01.23  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-79-ЗТП-145 | Без отключений | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-46 | Ул. Турчанинова 60-86, ул. Воровского 1-14, ул. Химическая 98-105, пер. Родниковский, пер. Западный, ул. Ленина 60-86 | Монтаж опоры СНЦ (оп.№6) | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Вскрытие грунта, ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Испытание КЛ-10кВ | 08-00 17-00 |
| 13.01.23  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-23-КТП-174-ЗТП-24 |  | Выправка опоры №1/1 | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-174. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Урицкого 57-78, ул. Халтурина 69-81, Дет. сад | ТО | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-