Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 06.03.23 по 10.03.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 06.03.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Владимировская» КТП-74 | Ул.Базовая,ул.пр-д 1ый Владимировский, ул Владимировская с №161 по №167. | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток, нумерация | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 07.03.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-46-ЗТП-48  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-46 | Ул. Химическая с №98 до №122, ул.пер.Родниковский, ул.Воровского с №1 до №23, ул.пер.Западный с №1 до №17, ул.Турчанинова с №60 до №86,Д.Сад № 22. | Монтаж подвесной арматуры. Тех прис. №3-43-22-3377 | 08-00  17-00 |
| 2 |  |  | Резка бетона под опору на ТП-46 | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 08.03.23  Среда | | 1 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 09.03.23  Четверг | | 1 | День охраны труда |  | Вывоз веток, нумерация | 8-00 17-00 |
| 2 | День охраны труда |  | Вывоз веток, нумерация | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 10.03.23  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-46-ЗТП-48  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-46 | Ул. Химическая с №98 до №122, ул.пер.Родниковский, ул.Воровского с №1 до №23, ул.пер.Западный с №1 до №17, ул.Турчанинова с №60 до №86,Д.Сад № 22. | Монтаж опоры СС-108. Тех прис. №3-43-22-3377 | 08-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-89. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». | Ул.Мира 211/7, 211/6, 211/4. Ул. Некрасова 23, 21/2, 21/1. Ул. Калинина 122, Котельная. | Кап. Ремонт. ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-