Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 13.03.23 по 17.03.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 13.03.23  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-21-ЗТП-96  ВЛ-10кВ КТП-173-КТП-147  ВЛ-0,4кВ пр. «Халтурина» КТП-173  ВЛ-0,4кВ пр. «Агрокомплекс» ЗТП-96  ВЛ-0,4кВ пр. «Любченко» ЗТП-96 ВЛ-0,4кВ пр. «Вавилон» ЗТП-96 | ДНС  Спорт Бет  Казачий рынок, Вещевой рынок  Азбука вкуса  Агрокомплекс  Амбар | Монтаж СИП. Тех. Прис. №4-43-22-4458 | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». | Монтаж лин. выхода | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 14.03.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Владимировская» КТП-74 | Ул. Владимирская  №161-167  Пр-д 1-й Владимировский  №30-36,45-47  Ул. Базовая  №3-11,2-8 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 08-00  17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 15.03.23  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-46-ЗТП-48  ВЛ-10кВ ЗТП-46-КТП-105  ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-46 | Ул. Красина  №1-11,4-20  Ул. Турчанинова №32-86  Ж/Д Турчанинова №86/2  Пер. Сказочный №23-29,32-36  Ул. Химическая №41-105,40-122  Ул. Воровского  №1-23,2-14  Пер. Западный №1-17,4-16  Пер. Родниковский №1-17,2-14 | Монтаж СИП.Тех прис. №3-43-22-3377 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-46. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Монтаж лин. выхода | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 16.03.23  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-158 | Ул. Чехова №75-101 | Монтаж опор 5шт. К.Р. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-134. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Онежская  №2-12,1-9  Ул. Тобольская  №1-27,2-30  Ул. Хибинская  №4-50,1-49  Пр-д 1-й Воронежский  №2-10,3-7  Пр-д 2-й Воронежский  №1-5,2-6  Ул. Печерская №5-25,4-26  Ул. Азовская  №15-17  Ул. Воронежская  №18-28,21-23  Ул. Огородная  №11-21,24-34  Ул. Ставропольская №3-23,4-18  Ул. Жигулевская №1-17,4-16 | К.Р. | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 17.03.23  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы 1» ЗТП-13  ВЛ-0,4кВ пр. «Победы 2» ЗТП-13 | Медицинский центр Империя  Хлебный дом  Ул. Победы №67-99,230-248 | Перенос опоры  №9-1. ПВД | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-155. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Червонная №5-15,4-38  Ул. Лермонтова №1-33,4-34  Ул. Шевченко №15-59,18-54  Ул. Ленина  №85-105,80-108  Дет. Сад №11  Ул. Рабочая  №3-9,4-8  Ул. К.Маркса  №46-66,49-73  Ул. Набережная №19-47,6-40  Пр-д Набережный №3-25,14-24 | Кап. Ремонт. ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-