Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 20.03.23 по 24.03.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 20.03.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «МЭЗ» ЗТП-86  ВЛ-0,4кВ пр. «Нахимова» ЗТП-86 |  | Обрезка ДКР, работа по замечаниям | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-86. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». | улМира№103-121.№128-172.ул50летОктября№5-29.улНахимова№2-24.№27/а.№27/2.прВолгоградский№2-24.№3-25.ж/дМира№123/1.№125/2.№125/3№125/4.№125/5.№125/6.№125/7. | Работа по замечаниям. АКТ №4 АО «НЭСК» | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 21.03.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «проезд 70 лет Октября» ЗТП-48 | улКрасина№30-48.№23-31.пр70летОктября№1-31№2-50. | Обрезка ДКР | 08-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-44. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | улК.Маркса№75-95.№74-112.улНабережная№2-42.№1-67.улДелегатская№1-9.№2-14.Школа№2.Дет.Дом.улКрасноармейская№2-14.№1-23.улШевченко№42-46.№43.улЛенина№107-127.№110-116.Школа№6. | ТО. Работа по замечаниям | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 22.03.23  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Советская» ЗТП-41 | улТучанинова№297-325.№266-294.улСоветская№33-65.№34-50.улТолстого№101-127.№94-122.улСвободы№185-187. | Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-31. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т». | улВоровского№51-87.№48-82.прВоровского№3-31.№4-28.улКрасина№46-62.улД.Бедного№40-88.№41-71.улБ.Хмельницкого№41-63.№52-68.прКрасина№20-36.№11-21.улАвтомобилистов№1-31.№4-34. | Работа по замечаниям. АКТ №4 АО «НЭСК» | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 23.03.23  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» ЗТП-158 | улЧехова№75-101. | Монтаж опор СВ-95-5шт. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-134. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улЖигулевская№1-17.№4-16.улСтавропольская№3-23.№4-18.улХибинская№1-49.№4-50.улОгородная№11-21.»24-34.улВоронежская№16-28.улОнежская№1-9.№2-12.улТобольская№1-27.№2-30.улПолярная№20.улПечерская№4-26.№5-25.пр 1-йВоронежский№2-10.№3-7.пр2-йВоронежский№2-8.№1-7. | К.Р. | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 24.03.23  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-7-ЗТП-5  ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» ЗТП-19 | улМира№50-108.улПервомайская№16-44.№57-59. | Замена опоры №19-3, монтаж СИП. ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-