Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 03.04.23 по 07.04.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 03.04.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Пушкина» ЗТП-40  ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» ЗТП-40  ВЛ-0,4кВ пр. «Типография» ЗТП-111 | Стоматологическая поликлиника  Стоматология Вита-Дент  Центр Детского Творчества  Музей  Библиотека  ДЮКФП «Лидер»  ЗАГС  Кинотеатр «Восход»  Типография | Демонтаж провода с опор ул.освещения | 08-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Павлова-Красная» БКТП-176 | Ул. Павлова  №1-9,2-12 | Перенос опоры №3. ПВД | 12-45 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЗТП-73-ЗТП-131  КЛ-10кВ ЗТП-89-ЗТП-117 | Ж/Д  Мира  №211/1,211/4,211/6,211/7  Некрасова  №21/1,21/2,23  Калинина №122 | Вскрытие грунта, монтаж кабельной вставки | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 04.04.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» КТП-83 | Ул. Воровского  №72-82  Ул. Братская  №64-120,49-69  Ул. Кооперативная №1-17,2-16  Ул. Леонтьева №56-60/2 | Монтаж опор СВ-95-5шт. ППР-2023 | 08-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-131. РУ-10кВ  КЛ-10кВ ЗТП-73-ЗТП-131 | Котельная | Монтаж соединительной,концевой муфты | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 05.04.23  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-44-ЗТП-42  ВЛ-10кВ ЗТП-44-ЗТП-155  ВЛ-0,4кВ пр. «Магнит» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Делегатская» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Кухня в/ч» ЗТП-44 | Ул. Шевченко №42-46  Ул. Красноармейская №1-23,2-14  Ул. Делегатская  №1-9,2-14  Ул. Ленина  №107-123,110-116  Ул. К.Маркса  №69-95,74-112  Ул. Набережная  №51-93  Ул. Союзная  №2-16,1-11 | Монтаж СИП. Тех. прис.№ 3-43-22-3926 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-44. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | СОШ№6  СОШ№2  Дет.Сад №19 | Монтаж линейного выхода | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 06.04.23  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Братская» КТП-83 | Ул. Воровского  №72-82  Ул. Братская  №64-120,49-69  Ул. Кооперативная №1-17,2-16  Ул. Леонтьева №56-60/2 | Монтаж опор СВ-95-5шт. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-123. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Талалихина №1-47,2-34  Ул. Урожайная №7-33,4-40  Пер. Новый  №2-4  Пер. Горный  №25-33,28-32  Ул. Профсоюзная  №15-73,16-56  Ул. Ломоносова №5-49,12-36  Ул. Офицерская  №1-23,2-28  Пер. Трудовой  №7-13,2-10  Ул. Тимошенко №29-59,24-52  Ул. Железнодорожная  №33-43  Ул. Центральная №4/12-4/22  Ул. Абрикосовая  №1-19,2-18 | Текущий ремонт | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 07.03.23  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «проезд 70 лет Октября» ЗТП-48 | Пр-д. 70 лет Октября  №1-45,2-44  Ул. Красина №30-40 | Обрезка ДКР | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  |  | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-