Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 17.04.23 по 21.04.23

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 17.04.23Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Б.Хмельницкого» ЗТП-110 | улЛермонтова№87-97.№106.улБ.Хмельницкого№122-144.№113-145. | Монтаж СИП3-50 L-100. Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток, нумерация опор | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 18.04.23Вторн. | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-35ВЛ-0,4кВ пр. «В сторону Интерната» КТП-35 | улТурчанинова№156-182.улЛермонтова№17-31.№28-38.улЛенина№93-99. | Монтаж СИП. ППР-2023 | 08-0017-00 |
| 2 | ЗТП-28. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | улЛермонтова№65-75.№80-88.улЗаезжая№1-69.№4-44.улМаяковского№3-65.№4-58.улКоммунальная№3-65.№6-54.улШевченко№93-103.№92-94.улКрасноармейская№59-63.№58-66.улДелегатская№51-63.улЗаводская№59-65. | ТО. Работа по замечаниям. | 08-00 12-00 |
| 2 |  |  | Осмотры ЗиС | 12-45 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 19.04.23Среда | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-35ВЛ-0,4кВ пр. «В сторону Интерната» КТП-35 | улТурчанинова№156-182.улЛермонтова№17-31.№28-38.улЛенина№93-99. | Монтаж СИП. ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-29. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | улПирогова№24-46.улШкольная№139-165.№80-102.улСвободы№9-19.улАртилерийская№44-56.№35-43.улВоенная№66-88.№65-67.улЭнгельса№70-72.№65-67.СЭС.ИПС.ЦРБ. | Текущий ремонт ЗиС. Работа по замечаниям. | 08-00 12-00 |
| 2 |  |  | Осмотры ЗиС | 12-45 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 20.04.23Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-134 | улОнежская№4-12.№1-9.улТобольская№1-27.№2-30.улХибинская№4-30.№1-27.улАзовская№15-17.улПолярная№20. | Перенос подкоса оп.№6-8. ПВД | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Терская» КТП-139 | улТерская№2-48.№5-47.улВолжская№2-38.№1-35.улАзовская№63-67.улПолярная№62-68. | Выправка опор №3-21; 3-22. Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-88. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Школа№9.Церковь.Россельхозбанк.перКольцевой№14-24.Торг.Дом. | Капитальный ремонт. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 21.03.23Пятница | 1 | ТП-1201. Пр. №2 | улФруктовая. | Монтаж опор СВ-95-2шт. Тех.прис.№2-43-22-5084. ул. Дорожная, 84 | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Вывоз веток, нумерация опор | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-