Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 10.04.23 по 14.04.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 10.04.23  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-44-ЗТП-42  ВЛ-10кВ ЗТП-44-ЗТП-155  ВЛ-0,4кВ пр. «Магнит» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Делегатская» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Набережная» ЗТП-44  ВЛ-0,4кВ пр. «Кухня в/ч» ЗТП-44 | Ул. Шевченко №42-46  Ул. Красноармейская №1-23,2-14  Ул. Делегатская  №1-9,2-14  Ул. Ленина  №107-123,110-116  Ул. К.Маркса  №69-95,74-112  Ул. Набережная  №51-93  Ул. Союзная  №2-16,1-11  СОШ№6  СОШ№2  Дет.Сад №19 | Монтаж СИП 3х50 L-320. Тех. прис.№ 3-43-22-3926 | 08-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-44. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | Монтаж линейного выхода | 08-00 17-00 |
| 2 | КТП-16. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | Ул. Лабинская  №1-75,2-68  Ул. Шевченко  №2-16,1-17 | ТО | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 11.04.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ЦРП-1-7-ЗТП-5  ВЛ-0,4кВ пр. «Красная» ЗТП-19 | Ул. Мира №50-108  Ул. Первомайская №57-59 | Замена опоры №19-3, 19-1.Монтаж СИП. ППР-2023 | 08-00  17-00 |
| 2 | ЗТП-4. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | Ул. Железнодорожная №7-27  Ул. Тимошенко  №18-20,5-9  Армавирское шоссе МКД №8  Ул. Профсоюзная №3-11,4-18  Ул. Гастелло  №3-31,22-30  Ул. Ломоносова  №4-10 | ТО. Работа по замечаниям | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный осмотр ТП | 08-00 17-00 |
| 12.04.23  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Октябрьская» ЗТП-42 | Ул. К.Маркса  №101-127,130-146  Ул. Гагарина №2-46,1-19  Ул. Комсомольская  №3-5,4-6  Ул. 40 лет Октября  №101-111,88-96 | Замена опоры №6-8 | 08-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Сигнальная» КТП-156 | Ул. Сигнальная №1-69,20-72  Пер. Народный №3-7,4-10  Ул. Транспортная №41-63 | Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 13.04.23  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-35  ВЛ-0,4кВ пр. «В сторону Интерната» КТП-35 | Ул. Турчанинова №156-182  Ул. Лермонтова №17-31,28-38  Ул. Ленина  №93-99 | Монтаж СИП. ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-28. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | Ул. Лермонтова №65-75,80-88  Ул. Заезжая №1-69,4-44  Ул. Маяковского  №3-65,4-58  Ул. Коммунальная №3-65,6-54  Ул. Шевченко №93-103,92-94  Ул. Красноармейская  №59-63,58-66  Ул. Делегатская №51-63  Ул. Заводская №59-65 | Текущий ремонт ППР-2023 | 8-00 17-00 |
| 3 |  |  | Тепловизионный смотр ТП | 08-00 17-00 |
| 14.03.23  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-63-ЗТП-35  ВЛ-0,4кВ пр. «В сторону Интерната» КТП-35 | Ул. Турчанинова №156-182  Ул. Лермонтова №17-31,28-38  Ул. Ленина  №93-99 | Монтаж СИП. ППР-2023 | 08-00 15-30 |
| 2 | КТП-85. РУ-0,4/10кВ. Камера «Т» | Ул. Вознесенская №14-46  Ул. Плодовая  №3-49,6-34  Ул. Репина №1-19,2-18  Ул. Шишкина №2-4,9-11  Ул. Байкальская №1-7,10-14  Ул. Васнецова №3-17,6-24  Ул. Айвазовского  №1-23,2-28  Ул. Некрасова №59-101,76-84  Ул. Тюменская №2-28  Ул. Сибирская №1-31,2-40  Пер. Саянский №1-7,2-6  Пер. Уральский №1-3  Пр-д 1- Владимировский №1-41,2-28  Пр-д 2- Владимировский №2-6 | ТО. Работа по заменчаниям | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-