Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 22.05.23 по 26.05.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 22.05.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0.4кВ «Абонентское» ТП-1245 | C/т Строитель  Ул. Яблоневая.  Ул. Персиковая.  Ул. Сливовая.  Ул. Грушовая. | Переключение абонентов | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 23.05.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-0.4кВ «Абонентское» ТП-158 | Без отключений | Монтаж опор СВ-92-6 шт.К.Р. | 08-00  17-00 |
| 1 | ВЛ-0.4кВ «Дачи» ТП-1245 | C/т Строитель  Ул. Вишневая Ул. Клубничная  Ул. Айвовая  Ул. Калиновая | Обрезка ДКР. Монтаж арматуры | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы | 08-00 17-00 |
| 24.05.23  Среда | | 1 | ВЛ-0.4кВ «Магазин» ТП-1245  ВЛ-10кВ ТП-1245-Л-2-5 оп.№120 | C/т Строитель  Ул. Малиновая Ул. Смородиновая  Ул. Алычевая Ул. Облепиховая Ул. Абрикосовая Ул. Виноградная  Ул. Черешневая Ул. Рябиновая | Переключение абонентов | 08-00 17-00 |
| 2 | ТП-78. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Хлеборобная №57-67,44-80  Ул. Красина №59-61  Пр-д Б.Хмельницкого  №1-35,4-44  Ул. Б.Хмельницкого  №1-15,2-22  Ул. Д.Бедного №3-21,2-26  Пр-д Хлеборобный  №1-43,4-44 | К.Р. ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 25.05.23  Четверг | | 1 | ВЛ-10кВ ТП-190-ТП-145  ВЛ-10кВ ТП-79-ТП-145 |  | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-145. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т»  Совместно с ТП-15, ТП-69, ТП-122 | С/т Химик, С/т Индустрия  Поселок Кирпичного Завода | Монтаж кровли. Подряд | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-89 | Без отключений | Монтаж двери | 08-00 17-00 |
| 26.05.23  Пятница | | 1 | ВЛ-0.4кВ «В сторону города» ТП-15 | С/т Химик  Ул. Вишневая  Ул. Грушевая  Ул. Сливовая  Ул. Калиновая Ул. Виноградная Ул. Абрикосовая | Монтаж опоры, СИП 4х16. Тех.прис | 08-00 15-30 |
| 2 | ТП-23. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Пушкина №99-117  Ул. Ст.Разина  №24-30  Ул. Константинова №21-55,18-44  Ул. Толстого  №133-215,140-190  Ул. Турчанинова №343-383,300-348  Ул. Тургенева №43-57,44-62 | Монтаж кровли. Подряд ТО | 08-00 15-30 |
| 3 |  |  |  | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-