Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 29.05.23 по 02.06.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 29.05.23  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ТП-80 | Ул. Агрономическая №31-55,42-66  Ул. Халтурина  №85-101  Ул. Победы  №348-352  Ул. Привокзальная №221-229,212-222  Ул. Революционная  №221-231,230-232 | Обрезка ДКР | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы ТП, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 30.05.23  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ТП-78-ТП-165  ВЛ-0,4кВ «Б.Хмельницкого» ТП-78  ВЛ-0,4кВ «Братская» ТП-78  ВЛ-0,4кВ «Д.Бедного» ТП-78 | Ул. Хлеборобная №57-67,44-80  Ул. Красина №59-61  Пр-д Б.Хмельницкого  №1-35,4-44  Ул. Б.Хмельницкого  №1-15,2-22  Ул. Д.Бедного №3-21,2-26  Пр-д Хлеборобный  №1-43,4-44 | Обрезка ДКР | 08-00  17-00 |
| 2 | ТП-78. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | К.Р. ППР-2023 | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
| 31.05.23  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ТП-80  ВЛ-0,4кВ «Кутузова» ТП-24 | Ул. Агрономическая №31-55,42-66  Ул. Халтурина  №85-101  Ул. Победы  №348-352  Ул. Привокзальная №221-229,212-222  Ул. Революционная  №187-231,188-232  Ул. 8 марта №3-9 | Монтаж опор ППР-2023. 5-шт. | 08-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы ТП, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 3 |  |  | Осмотры ТП | 08-00 17-00 |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-