Приложение 1

к договору №_______ от __________

| «Утверждаю» «Подрядчик» ___________/____________ «____» ____________20__г. | «Утверждаю» «Заказчик» ___________/___________ «____» ____________20__г. |
| --- | --- |

График производства работ на ремонт зданий ТП в филиале

АО «Электросети Кубани» «Темрюкэлектросеть»

| № п/п | Диспетчерское наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки выполнения работ с момента подписания договора (в календарных днях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-Т8-939 | г. Темрюк, живой городок ул. Анджиевского | Наружные работы и внутренние работы | 30 дней |
|  | КТП-Т3-26 | г. Темрюк, ул. Макарова, 2 | Ремонт кровли, наружные работы и внутренние работы |  |
|  | КТП-Т7-8 | г. Темрюк, ул. Советская – Ст. Разина | Ремонт кровли и наружные работы |  |
|  | КТП-Т7-21 | г. Темрюк, ул. Полевая, 28 | Ремонт кровли, наружные работы и внутренние работы |  |
|  | КТП-Т7-7 | г. Темрюк, ул. Бувина – ул. Герцена | Ремонт кровли и наружные работы |  |
|  | КТП-Т5-33 | г. Темрюк, пл. Терлецкого, 2 | Ремонт кровли, наружные работы и внутренние работы |  |
|  | КТП-Т5-34 | г. Темрюк, ул. Ленина, 67 | Ремонт кровли и наружные работы |  |
|  | КТП-Т7-18 | г. Темрюк, ул. Герцена - Ленина | Ремонт кровли и наружные работы |  |
|  | КТП-Т5-12 | г. Темрюк, ул. Герцена, 79 | Наружные работы и внутренние работы |  |