Приложение 1

к договору №_______ от __________

| «Утверждаю» «Подрядчик» ___________/____________ «____» ____________20__г. | «Утверждаю» «Заказчик» ___________/___________ «____» ____________20__г. |
| --- | --- |

График производства работ на ремонт зданий ТП в филиале

АО «Электросети Кубани» «Туапсеэлектросеть»

| № п/п | Диспетчерское наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки выполнения работ с момента подписания договора (в календарных днях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-Н232 | Туапсинский район, с. Агой, Горная | Ремонт кровли, наружные и внутренние работы | 45 дней |
|  | ЗТП-136 | г. Туапсе, ул. Калараша, 14 | Ремонт кровли, наружные и внутренние работы |  |
|  | ТП-Н171 | с. Небуг, территория КНС | Ремонт кровли, наружные и внутренние работы |  |
|  | РП-8 | г. Туапсе, гора Кадош | Наружные и внутренние работы |  |
|  | ЗТП-95 | г. Туапсе, ул. К. Маркса, 9 | Ремонт кровли, наружные и внутренние работы |  |
|  | ЗТП-3 | г. Туапсе, ул. Кондратьева, 5 (СОШ № 5) | Наружные и внутренние работы |  |
|  | ЗТП-151 | г. Туапсе, ул. Киевская, 12 | Наружные и внутренние работы |  |
|  | ЗТП-139 | г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова | Наружные и внутренние работы |  |
|  | РП-9 | г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, 6а | Наружные и внутренние работы |  |